|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН**  **АДЫК СЕЛӘНӘ**  **МУНИЦИПАЛЬН БҮРДӘЦИН АДМИНИСТРАЦИН ЗААВР** |  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ**  **АДЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ** |

359250, Республика Калмыкия Черноземельский район п. Адык ул. Мира, 2а,

тел. /факс (84743) 9-31-34, email: [smo-adk@mail.ru](mailto:smo-adk@mail.ru) , веб-сайт: <http://smo-adk.ru>

**18 мая 2020г. № 20 п. Адык**

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2020-2021 гг.**

В целях своевременной подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 г.г., а также реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы на территории пос. Адык к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 г.г. (далее План мероприятий). Приложение.
2. Руководителям организаций сельского Дома культуры (Муджеевой М.Ю.), ОВОп (Сангаджиевой Н.К), молельного дома (Тюрбеевой А.В), МБОУ «Адыковская СОШ им. Г.Б.Мергульчиева» (Манджиевой М.Х), МК ДОУ «Чебурашка» (Хавхыковой Р.В.), администрации Адыковского СМО РК (Мергульчиевой Б.Н):

- в соответствии с Планом мероприятий обеспечить подготовку объектов социальной сферы к работе в осеннее – зимний период 2020-2021 г.г. в срок до 15 сентября 2020 года для предъявления комиссии по проверке готовности к отопительному периоду, в целях обеспечения бесперебойной работы всех инженерных систем и объектов в отопительный сезон 2020-2021 годов.

- главному специалисту Огуловой Зуле Кюкеновне обеспечить постоянный контроль и организовать ежемесячное предоставление статистической отчетности по форме №1-ЖКХ (зима) о подготовке к работе в осеннее – зимний период 2020-2021 годов.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава**

**Адыковского сельского**

**муниципального образования**

**Республики Калмыкия (ахлачи) Мергульчиева Б.Н.**

Приложение

к постановлению Главы Адыковского СМО РК

от 18.05.2020 № 20

**План**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Адыковского СМО РК**

**к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники**  **финансирования, тыс. руб.** | |
| **Местный бюджет** | **Средства предприятий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **МОУ «Адыковская СОШ**  **им. Г. Б. Мергульчиева»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка вентиляции  - смазка насоса | Апрель  (ежегодно) |  | 1 000 |
| 2. Сверка показаний счетчика | постоянно |  |  |
| 3. Пломбирование котлов | Апрель  (ежегодно) |  | 1 000 |
| 1. Текущий ремонт здания школы | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 45 000 |
| 1. Замена циркуляционного насоса с двигателем | Май-июнь |  | 25 000 |
| 1. Замена форсунки на кчм | сентябрь |  | 35 000 |
| **Итого:** |  |  | **107 000** |
| **МДОУ «Чебурашка»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - отчистка дымохода и котла | Июль  (ежегодно) |  | 1 000 |
| 2. Косметический ремонт помещений котельной | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1 000 |
| 3.Текущий ремонт МК ДОУ «Чебурашка» | Июль-август |  | 30000 |
| 4.Замена и поверка сигнализаторов контроля загазованности | Июнь-август |  | 11 000 |
| **Итого:** |  |  | **43000** |
| **оВОП п. Адык** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1 000 |
| **Адыковский сельский Дом Культуры** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1 000 |  |
| **Администрация Адыковского СМО** | | | |
| 1. Заключение договора на техобслуживание ВДГО  (СДК, молельный дом, администрация) | сентябрь | 18 000 |  |
| 2. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1 000 |  |
| 3.Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов газовых приборов в СДК, молельном доме, здание администрации | октябрь | 2 000 |  |
| **Уличное освещение** | | | |
| 1. Закупка фотореле 4 шт | август | 1 000 |  |
| 1. Закупка магнитного пускателя 380 W 4 шт | август | 8 000 |  |
| 1. Закупка светодиодных ламп 20 Вт 20 шт | август | 10 000 |  |
| 1. Поверка сигнализаторов контроля загазованности | Июль | 12 000 |  |
| Итого: |  | **52 000** |  |
| **Общая сумма:** |  |  | **204000** |