|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН**  **АДЫК СЕЛӘНӘ**  **МУНИЦИПАЛЬН БҮРДӘЦИН АДМИНИСТРАЦИН ЗААВР** |  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ**  **АДЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ** |

359250, Республика Калмыкия Черноземельский район п. Адык ул. Мира, 2а,

тел. /факс (84743) 9-31-34, email: smo-adk.ru, веб-сайт: http//smo-adk.ru

**10 мая 2017г. № 20 п. Адык**

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2017-2018 гг.**

В целях своевременной подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 гг, а также реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы на территории пос. Адык к работе в осеннее - зимний период 2017-2018гг (далее План мероприятий). Приложение.
2. Руководителям организаций сельского Дома культуры (Петляковой Т.Б), ОВОп (Сангаджиевой Н.К), молельного дома (Тюрбеевой А.В), МБОУ «Адыковская СОШ им. Г.Б.Мергульчиева» (Банджаеву В.Х), МК ДОУ «Чебурашка» (Таскировой Н.А), администрации Адыковского СМО РК (Мергульчиевой Б.Н):

- в соответствии с Планом мероприятий обеспечить подготовку объектов социальной сферы к работе в осеннее – зимний период 2017-2018 гг. в срок до 15 сентября 2017 года для предъявления комиссии по проверке готовности к отопительному периоду, в целях обеспечения бесперебойной работы всех инженерных систем и объектов в отопительный сезон 2017-2018 годов.

- главному специалисту Огуловой Зуле Кюкеновне обеспечить постоянный контроль и организовать ежемесячное предоставление статистической отчетности по форме №1-ЖКХ (зима) о подготовке к работе в осеннее – зимнем периоде 2017-2018 годов.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Адыковского сельского**

**муниципального образования**

**Республики Калмыкия (ахлачи) Мергульчиева Б.Н.**

Приложение

к постановлению Главы Адыковского СМО РК

от 10.05.2017 № 20

**План**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Адыковского СМО РК**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники**  **финансирования, тыс. руб.** | |
| **Местный бюджет** | **Средства предприятий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **МОУ «Адыковская СОШ**  **им. Г. Б. Мергульчиева»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка вентиляции  - смазка насоса | Апрель  (ежегодно) |  | 1000 |
| 2. Сверка показаний счетчика | постоянно |  |  |
| 3. Пломбирование котлов | Апрель  (ежегодно) |  | 1000 |
| 4. Косметический ремонт помещений котельной | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 5000 |
| **МДОУ «Чебурашка»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | Июль  (ежегодно) |  | 1000 |
| 2. Косметический ремонт помещений котельной | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1000 |
| **оВОП п. Адык** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1000 |
| **Адыковский сельский Дом Культуры** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1000 |  |
| 2. замена окон на стеклопакеты в количестве 5 штук в сельском Доме культуры | Июнь-август | 80000 |  |
| **Администрация Адыковского СМО** | | | |
| 1. Заключение договора на техобслуживание ВДГО (СДК, молельный дом, администрация) | январь | 12607,43 |  |
| 2. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1000 |  |
| 1. Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов газовых приборов в СДК, молельном доме, здание администрации | октябрь | 2000 |  |
| **Уличное освещение** | | | |
| 1. Закупка фотореле 4 шт | август | 1000 |  |
| 1. Закупка магнитного пускателя 380 W   4 шт | август | 8000 |  |
| 1. Закупка светодиодных ламп 20 Вт 10 шт | август | 4500 |  |
| Итого: |  | 110107,43 | 10000 |