|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН**  **АДЫК СЕЛӘНӘ**  **МУНИЦИПАЛЬН БҮРДӘЦИН АДМИНИСТРАЦИН ЗААВР** |  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ**  **АДЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ** |

359250, Республика Калмыкия Черноземельский район п. Адык ул. Мира, 2а,

тел. /факс (84743) 9-31-34, email: smo-adk.ru, веб-сайт: http//smo-adk.ru

**23 мая 2016г. № 28 п. Адык**

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 гг.**

В целях своевременной подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 гг, а также реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы на территории пос. Адык к работе в осеннее - зимний период 2016-2017гг (далее План мероприятий). Приложение.
2. Руководителям организаций сельского Дома культуры (Петляковой Т.Б), ОВОп (Сангаджиевой Н.К), молельного дома (Тюрбеевой А.В), МБОУ «Адыковская СОШ им. Г.Б.Мергульчиева» (Банджаеву В.Х), МК ДОУ «Чебурашка» (Таскировой Н.А), администрации Адыковского СМО РК (Мергульчиевой Б.Н):

- в соответствии с Планом мероприятий обеспечить подготовку объектов социальной сферы к работе в осеннее – зимний период 2016-2017 гг. в срок до 15 сентября 2016 года для предъявления комиссии по проверке готовности к отопительному периоду, в целях обеспечения бесперебойной работы всех инженерных систем и объектов в отопительный сезон 2016-2017 годов.

- главному специалисту Огуловой Зуле Кюкеновне обеспечить постоянный контроль и организовать ежемесячное предоставление статистической отчетности по форме №1-ЖКХ (зима) о подготовке к работе в осеннее – зимнем периоде 2016-2017 годов.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Адыковского сельского**

**муниципального образования**

**Республики Калмыкия (ахлачи) Мергульчиева Б.Н.**

Приложение

к постановлению Главы Адыковского СМО РК

от 23.05.2016 № 28

**План**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Адыковского СМО РК**

**к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники**  **финансирования, тыс. руб.** | |
| **Местный бюджет** | **Средства предприятий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **МОУ «Адыковская СОШ**  **им. Г. Б. Мергульчиева»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка вентиляции  - смазка насоса | Апрель  (ежегодно) |  | 1000 |
| 2. Сверка показаний счетчика | постоянно |  |  |
| 3. Пломбирование котлов | Апрель  (ежегодно) |  | 1000 |
| 4. Косметический ремонт помещений котельной | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 5000 |
| **МДОУ «Чебурашка»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | Июль  (ежегодно) |  | 1000 |
| 2. Косметический ремонт помещений котельной | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1000 |
| **оВОП п. Адык** | | | |
| 1. Ремонт отопительной системы. | апрель |  | 9563 |
| 1. Ремонт водопровода | апрель |  | 10800 |
| 3. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1000 |
| 4. Частичный ремонт отопительной системы | июнь-август  (ежегодно) |  | 1000 |
| **Адыковский сельский Дом Культуры** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1000 |  |
| **Администрация Адыковского СМО** | | | |
| 1. Заключение договора на техобслуживание ВДГО (СДК, молельный дом, администрация) | февраль | 12607,43 |  |
| 2. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1000 |  |
| 1. Замена счетчика СДК, молельный дом | Февраль | 1732,59 |  |
| Итого: |  | 16340,02 | 31363,0 |